四川省第十一建筑有限公司

关于开展2021年二季度安全综合检查方案

暨安全生产集中整治专项督查的通知

各单位、项目部：

根据《中国华西企业股份有限公司关于立即开展2021年安全生产集中整治专项督查的通知》（川华西股发〔2021〕33号）、《四川华西集团有限公司关于切实做好防汛减灾和地址灾害防治工作的通知》（川华西发[2021]112号）、《四川华西集团有限公司关于开展2021年“安全生产月”活动的通知》（川华西发[2021]124号）、《四川华西集团有限公司关于持续推进安全生产清单制管理和安全生产专项整治三年行动的通知》(川华西发[2021]125号)等相关要求，结合公司各施工现场和各基地老旧危房管理情况，公司决定对宜宾、自贡、泸州、资阳、遂宁、南充、昆明、攀枝花等地区开展安全综合大检查工作，具体安排如下：

一、检查组成员

组  长：杨秋驰
副组长：罗英彬

成  员：安全监管部、生产技术部、设备管理部、综合办公室、工会、人力资源部

二、检查标准

（一）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。

（二）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）。

（三）公司《管理制度手册》（2019年版）及安全责任清单工作牌。

（四）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。

（五）《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196—2010）。
    三、检查重点内容

（一）安全清单消项工作开展情况。

（二）安全生产月活动和亲友微视频寄语开展情况。

（三）防高处坠落措施情况。

（四）危大工程安全生产专项整治三年行动情况。
   （五）汛期安全生产情况。
    四、检查范围及顺序

| 序号 | 工程名称 | 计划检查时间 | 地区 | 土建项目经理/基地负责人 | 安装项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新力·帝泊湾 | 6月15日上午 | 自贡 | 郑 平 | 陈 涛 |
| 2 | 自贡梵华汇项目 | 6月15日下午 | 自贡 | 邓遂友 | 应 纯 |
| 3 | 甘孜州白玉县亚青寺宣讲整治项目 | 6月21日-25日 | 白玉 | 谢承海 | 郭世勇 |
| 4 | 炉霍县政法维稳能力提升建设项目/炉霍县城市道路建设项目以及炉霍县市政基础设施建设项目 | 6月21日-25日 | 炉霍县 | 黄良伟 | 阳 成 |
| 5 | 宜宾领地·观江府项目一期 | 6月21日上午 | 宜宾 | 杨万兵 | 江 炜 |
| 6 | 丽雅江宸项目三、四标段施工总承包工程 | 6月21日下午 | 宜宾 | 杨欣源 | 曹清彪 |
| 7 | 雍景·上河城一期二标段 | 6月22日上午 | 南充 | 邓遂友 | 陈 涛 |
| 8 | 南充碧桂园天樾项目货量区二期总承包工程 | 6月22日下午 | 南充 | 彭 岗 | 陈 涛 |
| 9 | 年产6000万件高档陶瓷酒瓶项目一期二阶段（A2、B2、C2厂房）工程 | 6月23日上午 | 合江 | 邓本汉 | 江 炜 |
| 10 | 泸州老窖酿酒工程技改项目安置房（二期）—C区项目 | 6月23日下午 | 泸州 | 秦春林 | / |
| 11 | 郎泉老厂区支护及场平技改项目、堂头中转酒库项目、龙安生态制曲项目 | 6月24日 | 二郎 | 段茂林 | 江 炜 |
| 12 | 临港·金科城 | 6月25日上午 | 宜宾 | 王正府 | 曹清彪 |
| 13 | 京龙科技园建设项目工程 | 6月25日下午 | 宜宾 | 杨欣源 | 郭世勇 |
| 14 | 誉城小区一期、二期/昆明东白沙河中小学建设项目 | 6月28日-30日 | 昆明 | 莫金平 | 郭世勇 |
| 15 | 领地.如享花城里总承包工程 | 7月1日-2日 | 攀枝花 | 杨万兵 | 曹清彪 |
| 16 | 邦泰·天著C43 | 6月28日上午 | 自贡 | 王国贤 | 应 纯 |
| 17 | 鸿山·翡翠城 | 6月28日下午 | 自贡 | 谢承海 | / |
| 18 | 川南妇女儿童医院建设项目、自贡市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力建设项目 | 6月29日 | 自贡 | 张东东 | / |
| 19 | 中梁壹号院 | 7月5日上午 | 宜宾 | 肖 平 | 曹清彪 |
| 20 | 铁投.三江国际一期项目 | 7月5日下午 | 宜宾 | 赖玉成 | 郭世勇 |
| 21 | 金科集美天宸二期 | 7月6日上午 | 南溪 | 王正府 | 曹清彪 |
| 22 | 鸿山.金域华庭 | 7月6日下午 | 宜宾 | 胡玉伟 | / |
| 23 | 安岳县全域供水项目一期工程 | 7月7日 | 安岳 | 熊海文 | / |
| 24 | 遂宁市民中心 | 7月8日 | 遂宁 | 王 航 | 刘晓东 |
| 25 | 富顺总部经济商务区 | 7月12日 | 富顺 | 肖平 | 应 纯 |
| 26 | 自贡市展览中心一期工程项目 | 7月13日上午 | 自贡 | 黄小冬 | / |
| 27 | 自贡市档案馆项目 | 7月13日下午 | 自贡 | 谢洪春 | / |

备注：此检查表为计划表，在检查过程中将依据实际情况进行调整。其余未列入检查表的项目，公司组织人员将不定期抽查。
   五、后勤基地检查
    1、自贡、泸州、内江老旧基地安全检查由各基地负责人组织基地留守人员自查自纠。
    2、安全监管部与综合办公室进行复查。

六、注意事项

参加检查的各部门在检查过程中逐步将检查资料整理后交安全监管部汇总，2021年7月15日完成所有资料整理。公司向各项目部开出的整改通知书，项目部进行书面回复的同时，务必在规定整改时限内，通过综合项目管理系统进行回复。

2021年6月 10日

附件：

2021年安全生产集中整治专项督查表

受检单位：                                                         考核人：

| 检查大项 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、防高处坠落 | （一）安全帽、网、带 | 1.作业人员未按规定正确佩戴安全帽，安全帽质量不符合标准要求 。 |  |
|  |  | 2.作业人员未按规定正确系挂安全带，安全带质量不符合标准要求。 |  |
|  |  | 3.外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严。 |  |
|  |  | 4.安全网质量不符合现行国家相关标准的要求。 |  |
|  | （二）临边防护 | 1.工作面边沿无临边防护或在临空一侧未设置防护栏杆，未采用密目式安全网或设拦板封闭。 |  |
|  |  | 2.临边防护设施的构造、高度、强度不符合规范要求。 |  |
| 一、防高处坠落 | （三）洞口防护 | 1.在建工程的竖向洞口未采取封堵措施或封堵措施不符合要求。 |  |
|  |  | 2.非竖向洞口，短边边长为25-500mm时，未采用盖板覆盖或盖板承载力不能满足使用要求。 |  |
|  |  | 3.非竖向洞口，短边边长为500-1500mm时，未采用盖板覆盖或防护栏杆等防护措施。 |  |
|  |  | 4.非竖向洞口，短边边长大于或等于1500mm时，在洞口作业侧未设置1.2m的防护栏杆，洞口未采用安全平网封闭。 |  |
|  |  | 5.电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置水平防护。 |  |
|  | （四）通道口防护 | 1.在建工程各楼栋作业人员出入口、施工电梯地面通道处、钢筋加工区域、木工加工区域等，未搭设防护棚或防护不严、不牢固。 |  |
|  |  | 2.防护棚材质不符合规范要求。 |  |
|  |  | 3.防护棚宽度小于通道口宽度，防护棚长度不符合要求。 |  |
|  |  | 4.建筑物高度超24m，防护棚顶未采用双层防护。 |  |

| 检查大项 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、危大 工程 | （一）方案管理 | 1.危大工程方案严格按照集团、公司施工组织设计管理规定的要求进行计划管理。 |  |
|  |  | 2.危大工程方案严格按照集团、公司施工组织设计管理规定的要求进行编制，内容是否完整、准确。 |  |
|  |  | 3.施工组织设计（方案）严格按照集团、公司施工组织设计管理规定的要求进行审核、审批。 |  |
|  |  | 4.超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案是否严格按相关要求进行论证、管理。 |  |
|  |  | 5.危大工程是否按照要求进行方案交底、安全技术交底。 |  |
|  |  | 6.现场是否严格按危大工程方案规范实施。 |  |
|  |  | 7.危大工程是否存在无方案施工等情况。 |  |
| 二、危大 工程 | （二）资料管理 | 1.总分包单位是否签订安全管理协议。 |  |
|  |  | 2.是否根据工程实际情况编制危大工程清单，制定针对性管理措施。 |  |
|  |  | 3.现场是否留存地勘报告、工程周边环境资料。 |  |
|  |  | 4.现场是否有完整的危大工程施工记录。 |  |
|  |  | 5.施工日志、安全日志是否有危大工程相关管理记录。 |  |
|  |  | 6.项目部是否按要求开展危大工程自检自查工作，是否留有相应的闭环整改资料。 |  |
|  |  | 7.危大工程关键节点是否有项目经理带班记录。 |  |
|  |  | 8.危大工程的验收记录是否完整、符合要求。 |  |
|  | （三）现场设置 | 1.现场是否按照要求设置危大工程公示牌和验收牌。 |  |
| 二、危大 工程 | （四）深基坑及边坡工程 | 1. 深基坑、边坡支护是否进行专项设计。 |  |
|  |  | 2.基坑上下口是否设置截水沟、排水沟、集水井，截排水效果是否良好。 |  |
|  |  | 3.基坑、边坡周边是否有违规堆载，临边防护是否规范、完善。 |  |
|  |  | 4.基坑和边坡的支护、土方开挖是否有序进行；土方作业人员、机械是否有足够的安全距离。 |  |
|  |  | 5.现场监测点设置是否合理；是否按照方案开展基坑变型监测。 |  |
|  |  | 6.现场支护结构是否稳定，是否存在安全隐患。 |  |
|  |  | 7.深基坑是否设置合理、牢固的上下人行、车行通道。 |  |
|  |  | 8.深基坑、边坡工程是否有其他安全隐患。 |  |
| 二、危大 工程 | （五）模板工程及支撑体系 | 1.支撑体系原材料是否有检测报告；现场使用的材料是否符合相关要求。 |  |
|  |  | 2.支撑体系、支撑方式是否和方案一致。 |  |
|  |  | 3.支撑架的各项构造参数（基础、立杆间距、步距、扫天杆、扫地杆、剪刀撑、上部自由端等）是否符合规范要求，是否按照方案设置。悬挑结构的支撑体系是否符合相关要求。 |  |
|  |  | 4.大模板、滑膜、爬模、飞模等支撑体系是否符合规范和方案要求。 |  |
|  |  | 5.现场是否设置支撑体系验收牌及现场记录。 |  |
|  |  | 6.支撑体系的拆模时间、拆模顺序是否符合规范要求。 |  |
|  |  | 7.模板工程及支撑体系是否有其他安全隐患。 |  |
| 二、危大 工程 | （六）脚手架工程 | 1.脚手架原材料是否有检测报告；现场使用的材料是否符合相关要求。 |  |
|  |  | 2.脚手架形式、搭设方式是否和方案一致。 |  |
|  |  | 3.脚手架搭设各项构造参数（基础、立杆间距、步距、剪刀撑、脚手板、连墙杆等）是否符合规范要求，是否按照方案设置。 |  |
|  |  | 4.落地架、悬挑架、爬架的重点部位是否符合规范和方案要求。 |  |
|  |  | 5.自制卸料平台、操作平台的构造要求是否符合规范和方案要求。 |  |
|  |  | 6.高处作业吊篮是否符合规范和方案要求。 |  |
|  |  | 7.现场是否设置脚手架验收牌及现场记录。 |  |
|  |  | 8.脚手架拆除顺序、现场安全管理是否符合规范和方案要求。 |  |
|  |  | 9.脚手架工程是否有其他安全隐患。 |  |
| 二、危大 工程 | （七）塔机 | 1.基础专项施工方案及隐蔽工程验收情况。 |  |
|  |  | 2.基础排水是否通畅，螺栓有无松动。 |  |
|  |  | 3.避雷接地装置是否牢固可靠，符合规定。 |  |
|  |  | 4.附着是否采用标准产品，设计计算是否满足要求；采用非标产品，是否有设计厂家资质证书、验算书、图纸、合格证等佐证资料。 |  |
|  |  | 5.安装、加节、加附着后安装单位自检情况以及验收记录；附着后悬臂端高度、附着点与建筑结构水平距离是否超过使用说明书或方案要求。 |  |
|  |  | 6.塔机吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳是否符合要求，有无防脱装置。 |  |
|  |  | 7.标准节连接螺栓是否安装齐全且紧固。 |  |
|  |  | 8.荷载限制装置、行程限位装置、保护装置是否灵敏有效。 |  |
|  |  | 9.主要结构构件是否变形、锈蚀。 |  |
| 二、危大 工程 | （七）塔机 | 10.平台、走道、梯子、护栏的设置是否规范。 |  |
|  |  | 11.群塔作业时，有无组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施，塔吊与高压线的安全距离是否满足规范要求。 |  |
|  |  | 12.安拆、维保、司机、指挥等人员是否持有效证件上岗。 |  |
|  | （八）电梯 | 1.基础设置是否规范，排水是否通畅。 |  |
|  |  | 2.标准节连接螺栓是否松动或不符合规范要求。 |  |
|  |  | 3.导轨架垂直度是否符合规范要求。 |  |
|  |  | 4.安全限位装置和防护设施是否灵敏有效。 |  |
|  |  | 5.附墙架是否为标准配套产品、连接方式和角度是否符合说明书或方案要求。 |  |
|  |  | 6.安拆、维保、司机等人员是否持有效证件上岗。 |  |
|  |  | 7.安装、加节、加附着后安装单位自检情况以及验收记录 |  |
| 二、危大 工程 | （九）其他危大工程 | 1.危险性较大的拆除工程现场各项作业是否符合规范和方案要求。 |  |
|  |  | 2.幕墙工程现场各项作业是否符合规范和方案要求；分包作业的，是否履行了总包管理义务。 |  |
|  |  | 3.钢结构、网架和索膜工程现场各项作业是否符合规范和方案要求；分包作业的，是否履行了总包管理义务。 |  |
|  |  | 4.人工挖孔桩工程现场各项作业是否符合规范和方案要求；分包作业的，是否履行了总包管理义务。 |  |
|  |  | 5. 地下暗挖、顶管及水下作业工程现场各项作业是否符合规范和方案要求；分包作业的，是否履行了总包管理义务。 |  |
|  |  | 6.大体积混凝土双层或多层钢筋绑扎工程现场各项作业是否符合规范和方案要求，是否有专项的安全管控措施。 |  |
|  |  | 7.四新技术及其他危险性较大的分部分项工程现场各项作业是否符合规范和方案要求。 |  |

| 检查大项 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、汛期安全生产 | （一）汛期隐患排查 | 1.对防讯安全隐患排查工作是否进行安排部署，落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”情况。 |  |
|  |  | 2.对重点区域是否落实汛期隐患监测预警体系，并做好监测记录。 |  |
|  |  | 3.开展汛期隐患排查并建立隐患台账。 |  |
|  | （二）应急管理 | 1.汛期应急值班值守是否有安排有计划，带班领导和值班人员是否在位。 |  |
|  |  | 2.是否组织具有针对性的应急演练和储备必要应急物资。 |  |
|  |  | 3.应急预案编制要素是否齐全，是否具有可操作性。 |  |
|  | （三）消防临电 | 1.消防通道是否畅通。 |  |
|  |  | 2.设备防雷、重复接地是否按照规定设置，接地电阻是否符合规定 |  |
|  |  | 3.是否采用三级配电系统，二级漏电保护系统；箱体是否设置防雨水措施，电缆线路是否破皮、老化和泡水。 |  |
|  |  | 4.配电室周边排水沟是否通畅，是否设置正常照明和应急照明，是否配置适用于电器火灾的灭火器材和砂箱等。 |  |